|  |  |
| --- | --- |
| **开发者** | 易建仁 |
| **填写时间** | 2013-07-15 |
| **当日工作进度** | 根据现有需求和要求对原始数据库进行了熟悉了解扩展。 |
| **项目交付时间点安排（根据每天进度调整，具体落实到子模块、功能）** | 1.根据现有需求和要求对原始数据库进行了熟悉了解扩展 -- 2013.7.15  2.对系统使用人员表、客户表进行扩展。 -- 2013.7.15  3.考虑选择使用struts2+hibernate3.3开发。 -- 2013.7.15 |
| **遇到的困难和需要得到的帮助** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **开发者** | 易建仁 |
| **填写时间** | 2013-07-16 |
| **当日工作进度** | 搭建开发环境，编写通用类，开始现实登陆模块。 |
| **项目交付时间点安排（根据每天进度调整，具体落实到子模块、功能）** | 1. 搭建开发环境 -- 2013.7.16  2. 编写通用类HibernateUtil、MD5Str、DBCon -- 2013.7.16  3. 登陆模块后台代码实现 -- 2013.7.16 |
| **遇到的困难和需要得到的帮助** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **开发者** | 易建仁 |
| **填写时间** | 2013-07-17 |
| **当日工作进度** | 登陆界面主界面样式设计。 |
| **项目交付时间点安排（根据每天进度调整，具体落实到子模块、功能）** | **1.** 登陆界面设计 -- 2013.7.17 2. 主界面样式设计确定 -- 2013.7.17 |
| **遇到的困难和需要得到的帮助** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **开发者** | 易建仁 |
| **填写时间** | 2013-07-18 |
| **当日工作进度** | 主界面菜单权限实现 |
| **项目交付时间点安排（根据每天进度调整，具体落实到子模块、功能）** | **1.** 主界面菜单权限后台代码实现 -- 2013.7.18 |
| **遇到的困难和需要得到的帮助** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **开发者** | 易建仁 |
| **填写时间** | 2013-07-19 |
| **当日工作进度** | 账号管理 |
| **项目交付时间点安排（根据每天进度调整，具体落实到子模块、功能）** | **1.** 账号管理增、删、改、查 CDN系统管理平台的账号及权限管理  -- 2013.7.19 |
| **遇到的困难和需要得到的帮助** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **开发者** | 易建仁 |
| **填写时间** | 2013-07-22 |
| **当日工作进度** | **客户管理** |
| **项目交付时间点安排（根据每天进度调整，具体落实到子模块、功能）** | **1.** 查询当前所有CDN的客户列表，及相关信息  -- 2013.7.22 |
| **遇到的困难和需要得到的帮助** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **开发者** | 易建仁 |
| **填写时间** | 2013-07-23 |
| **当日工作进度** | **客户管理** |
| **项目交付时间点安排（根据每天进度调整，具体落实到子模块、功能）** | **1.** 发现客户分为2部分分别在不同数据库，该功能重做。  -- 2013.7.23 |
| **遇到的困难和需要得到的帮助** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **开发者** | 易建仁 |
| **填写时间** | 2013-07-24 |
| **当日工作进度** | **客户管理** |
| **项目交付时间点安排（根据每天进度调整，具体落实到子模块、功能）** | **1.** 修改客户基本信息。  -- 2013.7.24 |
| **遇到的困难和需要得到的帮助** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **开发者** | 易建仁 |
| **填写时间** | 2013-07-25 |
| **当日工作进度** | **客户管理** |
| **项目交付时间点安排（根据每天进度调整，具体落实到子模块、功能）** | **1.** 跳转客户管理平台。  -- 2013.7.25 |
| **遇到的困难和需要得到的帮助** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **开发者** | 易建仁 |
| **填写时间** | 2013-07-26 |
| **当日工作进度** | **客户管理** |
| **项目交付时间点安排（根据每天进度调整，具体落实到子模块、功能）** | **1.** **客户管理-客户业务查询-**查询客户的带宽。  -- 2013.7.26 |
| **遇到的困难和需要得到的帮助** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **开发者** | 易建仁 |
| **填写时间** | 2013-07-29 |
| **当日工作进度** | **客户管理** |
| **项目交付时间点安排（根据每天进度调整，具体落实到子模块、功能）** | **1.** **客户管理-客户业务查询-**查询客户的带宽 完善中。  -- 2013.7.29 |
| **遇到的困难和需要得到的帮助** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **开发者** | 易建仁 |
| **填写时间** | 2013-07-30 |
| **当日工作进度** | **客户管理** |
| **项目交付时间点安排（根据每天进度调整，具体落实到子模块、功能）** | **1.** **客户管理-客户业务查询-**查询客户的带宽 完善中。  -- 2013.7.30 |
| **遇到的困难和需要得到的帮助** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **开发者** | 易建仁 |
| **填写时间** | 2013-07-31 |
| **当日工作进度** | **客户管理** |
| **项目交付时间点安排（根据每天进度调整，具体落实到子模块、功能）** | **1.** **客户管理-客户业务查询-**查询客户的带宽 完善中。  -- 2013.7.31 |
| **遇到的困难和需要得到的帮助** | 需要调用function/web.bandwidth.fun.php  Function/web.flow.fun.php  function/file.bandwidth.fun.php  function/file.flow.fun.php |

|  |  |
| --- | --- |
| **开发者** | 易建仁 |
| **填写时间** | 2013.8. 1 |
| **当日工作进度** | **客户管理** |
| **项目交付时间点安排（根据每天进度调整，具体落实到子模块、功能）** | **1.** **客户管理-客户业务查询-**查询客户的带宽 完善中。  -- 2013.8. 1 |
| **遇到的困难和需要得到的帮助** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **开发者** | 易建仁 |
| **填写时间** | 2013.8. 2 |
| **当日工作进度** | **客户管理** |
| **项目交付时间点安排（根据每天进度调整，具体落实到子模块、功能）** | **1.** **客户管理-客户业务查询-**查询客户的带宽流量完成。  -- 2013.8. 2 |
| **遇到的困难和需要得到的帮助** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **开发者** | 易建仁 |
| **填写时间** | 2013.8. 5 |
| **当日工作进度** | **服务器管理** |
| **项目交付时间点安排（根据每天进度调整，具体落实到子模块、功能）** | **1.** **服务器管理**  **-**查询服务器列表包括网页和下载加速服务器列表。  -- 2013.8. 5 |
| **遇到的困难和需要得到的帮助** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **开发者** | 易建仁 |
| **填写时间** | 2013.8. 6 |
| **当日工作进度** | **服务器管理** |
| **项目交付时间点安排（根据每天进度调整，具体落实到子模块、功能）** | **1.** **服务器管理**  **-**修改服务器列表包括网页和下载加速服务器。  -- 2013.8. 6 |
| **遇到的困难和需要得到的帮助** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **开发者** | 易建仁 |
| **填写时间** | 2013.8. 7 |
| **当日工作进度** | **服务器管理** |
| **项目交付时间点安排（根据每天进度调整，具体落实到子模块、功能）** | **1.** **服务器管理**  **-**服务器增删改查已经完成。  -- 2013.8. 7 |
| **遇到的困难和需要得到的帮助** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **开发者** | 易建仁 |
| **填写时间** | 2013.8.8 |
| **当日工作进度** | **实时流量查询** |
| **项目交付时间点安排（根据每天进度调整，具体落实到子模块、功能）** | **1.** **实时流量查询**  **-**查看网站当前流量top10的域名流量已经完成。  -- 2013.8. 8 |
| **遇到的困难和需要得到的帮助** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **开发者** | 易建仁 |
| **填写时间** | 2013.8.9 |
| **当日工作进度** | **实时流量查询** |
| **项目交付时间点安排（根据每天进度调整，具体落实到子模块、功能）** | **1.** **实时流量查询**  **-**查看文件当前流量top10的域名流量已经完成。  -- 2013.8. 9 |
| **遇到的困难和需要得到的帮助** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **开发者** | 易建仁 |
| **填写时间** | 2013.8.12 |
| **当日工作进度** | **下载加速节点管理** |
| **项目交付时间点安排（根据每天进度调整，具体落实到子模块、功能）** | **1.** **下载加速节点管理**  **-**可以为指定下载客户指定服务节点（增、删）完成。  -- 2013.8.12 |
| **遇到的困难和需要得到的帮助** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **开发者** | 易建仁 |
| **填写时间** | 2013.8.13 |
| **当日工作进度** | **任务管理和部署测试** |
| **项目交付时间点安排（根据每天进度调整，具体落实到子模块、功能）** | **任务管理和部署测试**。  -- 2013.8.13 |
| **遇到的困难和需要得到的帮助** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **开发者** | 易建仁 |
| **填写时间** | 2013.8.14 |
| **当日工作进度** | **部署测试 客户详细列表 错误修改** |
| **项目交付时间点安排（根据每天进度调整，具体落实到子模块、功能）** | 1.部署测试错误修正完成。  2.客户休息列表部分完成。 -- 2013.8.14 |
| **遇到的困难和需要得到的帮助** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **开发者** | 易建仁 |
| **填写时间** | 2013.8.15 |
| **当日工作进度** | **CDN后台管理系统完成** |
| **项目交付时间点安排（根据每天进度调整，具体落实到子模块、功能）** | **CDN后台管理系统完成** -- 2013.8.14 |
| **遇到的困难和需要得到的帮助** |  |